**MODEL COLLEGE- en GEMEENTERAADSBESLISSING**

Goedkeuring van de voorwaarden voor de provinciale begeleiding van de klimaatactie ‘ONTHARDEN VAN OVERVERHARDE GEMEENTEWEGEN’ en de kandidaatstelling van *[stad/gemeente …]* voor deze begeleiding

# MOTIVERING

## FEITEN EN CONTEXT

Op ondertekende de *[stad/gemeente …]* het Burgemeestersconvenant 2030 (CoM2030) waarbij ze zich engageerde tot een besparing van 40% op de CO2-uitstoot in de gemeente tegen 2030 (referentiejaar 2011) en het verhogen van de weerbaarheid van mens en leefomgeving voor de gevolgen van de klimaatverandering.

De *[stad/gemeente …]* maakte *[onder begeleiding van de provincie]* een klimaatactieplan (SECAP) op in het kader van het CoM2030, dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad dd. *[xx/yy/zzzz]*

*[Stad/gemeente …]* wil met lokale initiatieven en concrete acties uitvoering geven aan dit klimaatactieplan.

Het provinciaal klimaatbeleidsplan 2040 stelt dat de provincie Vlaams-Brabant samen met gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers wil evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant.

De provincie Vlaams-Brabant kan, na goedkeuring van de ingediende kandidaturen, een tweejarige professionele begeleiding toekennen voor het ‘ontharden van oververharde gemeentewegen’ aan *[stad/gemeente …]* mits akkoord met de voorwaarden opgenomen in deze beslissing.

De begeleiding zal uitgevoerd worden door Breekijzer vzw, Trage Wegen vzw, Fallow BV en RE-ST architectenvennootschap BV en houdt volgende onderdelen in:

* Luik 1 – opmaak onthardingsscan: onthardingskansen binnen de gemeente in kaart brengen
* Luik 2 – procesbegeleiding bij voorbereiding en uitvoering op het terrein van één of twee cases per deelnemende gemeente (selectie cases, plan van aanpak, visualiseren ontwerp, advies en begeleiding bij opmaak bestek, offertes, meetstaat, eigenlijke ontharding, vorming en begeleiding). De gemeente neemt hierbij zelf de uitvoering van de onthardingsprojecten op zich.
* Luik 3 – opmaak draaiboek voor de gemeenten met goede praktijken, technische informatie en voorbeelden van terreinrealisaties

## VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor deze gratis begeleiding, legt het provinciebestuur onderstaande voorwaarden op aan *[stad/gemeente …]*:

* een gegarandeerde uitvoering van 1 tot 2 onthardingen van gemeentewegen:
* binnen een termijn van 24 maanden vanaf de start van de begeleiding voor de gemeente *[stad/gemeente …]*;
* uit te voeren in eigen beheer (voorkeur) of in gedeeltelijke of volledige uitbesteding (indien in eigen beheer niet kan);
* de gemeente beschikt over of voorziet hiervoor de nodige budgetten;
* beschikken over een door de gemeenteraad goedgekeurd klimaatactieplan (SECAP);
* beschikken over een door de gemeenteraad goedgekeurd hemelwaterplan (HWDP).

Bij niet naleving van deze voorwaarden, zal het provinciebestuur bij *[stad/gemeente …]* overgaan tot terugvordering van de kosten verbonden aan deze projectbegeleiding.

## FINANCIELE GEVOLGEN

De **kosten van de intensieve begeleiding** van de klimaatactie ‘ontharden van oververharde gemeentewegen’ worden gedragen door de provincie Vlaams-Brabant. Significante inbreuk(en) tegen de voorwaarden van de projectbegeleiding zoals opgenomen in deze beslissing kunnen leiden tot het stopzetten van het project met terugvordering van de integrale begeleiderskosten.

Voor de **uitvoering van de acties** die hieruit voortvloeien voorziet *[stad/gemeente …]* zelf het nodige budget.

# BESLUIT

Art. 1: De *[stad/gemeente …]* bevestigt, in geval van goedkeuring van haar kandidatuur door de provincie Vlaams-Brabant, haar engagement en volle medewerking aan de uitvoering van het aan de gemeente toegekende klimaatproject ‘ontharden van oververharde gemeentewegen’ en voorziet hiervoor de nodige personele en financiële middelen. De *[stad/gemeente …]* gaat akkoord met de voorwaarden in de onderstaande artikelen.

Art. 2: De *[stad/gemeente …]* bezorgt, na kennisgeving door de provincie Vlaams-Brabant van de goedkeuring van de kandidatuur van *[stad/gemeente …]* voor deze begeleiding, de nodige bewijsstukken ter staving van de voorziene uitvoeringsbudgetten (bv. collegebeslissing, uittreksel uit de begroting, …).

Art. 3: De *[stad/gemeente …]* garandeert de uitvoering van 1 tot 2 onthardingen van gemeentewegen in eigen beheer of in gedeeltelijke of volledige uitbesteding en dit binnen een termijn van 24 maanden vanaf de start van de projectbegeleiding. De gemeente beschikt over of voorziet hiervoor de nodige budgetten, bij aanvang van de begeleiding.

Art. 4: De *[stad/gemeente …]* verklaart te beschikken over een goedgekeurd klimaatactieplan (SECAP).

Art. 5: De *[stad/gemeente …]* verklaart te beschikken over een goedgekeurd hemelwaterplan (HWDP).